Drops.

Roadmap Strategica di Prodotto

Analisi stato attuale · Task operativi · Decisioni critiche · 90 giorni

# 1. Stato Attuale del Prodotto

Valutazione tecnica e di prodotto al giorno 0. Non descrittiva — operativa.

Stack Tecnico Backend: Python 3.11 + FastAPI + yt-dlp + ffmpeg — locale Frontend: HTML/JS vanilla — dark UI, localStorage, quality selector Desktop: Tauri v2 (Rust) — finestra nativa macOS, spawna il backend Distribuzione: manuale via shell script, nessun installer, nessun auto-update Auth: password singola condivisa (env var APP_PASSWORD, default hardcoded) Storage: /tmp/downloads — TTL 10 min — eliminazione automatica post-download Platform: macOS only — percorso Python hardcoded a /Users/gianco/...

## Rischi Architetturali Immediati

- Path Python hardcoded: se il progetto cambia posizione, l'app smette di funzionare

- yt-dlp dipendenza non versionata: un aggiornamento breaking di YouTube blocca tutto

- Nessun meccanismo di update: ogni fix richiede rebuild manuale e redistribuzione

- Port 8000 non gestito: se occupato, l'app non parte senza messaggio chiaro

- Nessun logging persistente: impossibile fare debug in produzione

- Backend e desktop accoppiati male: se il backend crasha, la finestra rimane aperta ma inutilizzabile

- Single password per tutti gli utenti: nessun tracciamento di chi usa cosa

# 2. Fase 1 — Stabilizzazione (0–30 giorni)

Obiettivo: rendere il prodotto affidabile per uso quotidiano da parte di 5–10 utenti fidati.

| T1 Rimuovere path hardcoded — portabilità macOS [CRITICO] Effort: 2h |  |
| --- | --- |
| Problema | Il percorso /Users/gianco/... in main.rs rompe l'app su qualsiasi altro Mac o se il progetto viene spostato. |
| Soluzione | Usare $HOME env var + discovery dinamico del progetto. Opzione A (preferita): cercare il backend in una path relativa al .app bundle. Opzione B: config file ~/.drops/config.json con path configurabile. |
| Rischio | Opzione A richiede di bundlare Python + venv nel .app — complessità alta. Opzione B è rapida ma richiede un setup iniziale dell'utente. |
| Rimanda | Bundling completo di Python nel .app — da valutare in Fase 2. |

| T2 Gestione port 8000 con fallback e feedback utente [ALTO] Effort: 1h |  |
| --- | --- |
| Problema | Se la porta 8000 è occupata, l'app apre una finestra vuota senza spiegare il problema. |
| Soluzione | In main.rs: verificare se la porta è libera prima di avviare uvicorn. Se occupata: tentare porta 8001, 8002. Mostrare errore chiaro se tutte occupate. |
| Opzioni | Porta dinamica + comunicazione al frontend via env var. Porta fissa ma con kill automatico del processo precedente (pericoloso). |
| Rischio | Il frontend ha API_URL hardcoded a localhost:8000 — va reso dinamico se si usa porta variabile. |

| T3 Logging persistente del backend [ALTO] Effort: 2h |  |
| --- | --- |
| Problema | Zero visibilità su errori in produzione. Se qualcosa si rompe su un Mac di un amico, non sai perché. |
| Soluzione | Aggiungere logging su file: ~/.drops/logs/drops.log con rotation (max 5MB, 3 file). |
| Implementazione | Python logging module + RotatingFileHandler in main.py. Log level: INFO in prod, DEBUG attivabile via env var DROPS_DEBUG=1. |
| Cosa loggare | Ogni richiesta di download (URL, quality, durata, dimensione, errore). Avvio/spegnimento del server. Errori yt-dlp con traceback completo. |
| Rimanda | Dashboard di monitoring — non serve ora. |

| T4 Aggiornamento automatico di yt-dlp [CRITICO] Effort: 3h |  |
| --- | --- |
| Problema | yt-dlp va aggiornato frequentemente perché YouTube cambia le API. Versione ferma = downloader rotto. |
| Soluzione | All'avvio dell'app: pip install -U yt-dlp in background (silent, non bloccante). Fallback: se update fallisce, continuare con versione installata. |
| Opzioni | Opzione A: update ad ogni avvio (leggero, sempre aggiornato). Opzione B: check settimanale con notifica all'utente. Opzione C: pin a versione specifica testata + update manuale (più controllo, meno manutenzione automatica). |
| Raccomandazione | Opzione A per ora. Opzione C quando si scala a più utenti e serve stabilità. |
| Rischio | Un update automatico di yt-dlp potrebbe introdurre breaking changes. Aggiungere test smoke automatico post-update. |

# 3. Fase 2 — Distribuzione Controllata (30–60 giorni)

Obiettivo: permettere a qualcuno di installare e usare Drops senza che tu sia presente.

| T5 Installer macOS — .dmg con setup automatico [ALTO] Effort: 1 giorno |  |
| --- | --- |
| Problema | Oggi onboardare un utente richiede: clonare il repo, installare Homebrew, Python 3.11, eseguire lo script. Inaccettabile per utenti non tecnici. |
| Soluzione | Creare un .dmg drag-and-drop. All'interno: Drops.app + script di primo avvio che installa le dipendenze silenziosamente. |
| Stack | Tauri bundle genera già il .dmg. Aggiungere al bundle: script di post-install che verifica Homebrew, ffmpeg, Python, venv. |
| Opzioni | A: .dmg standard con istruzioni nel README (rapido, fragile). B: App che al primo avvio mostra una progress bar di setup (UX corretta). C: Bundlare Python + ffmpeg statici nel .app (pesante ~200MB ma zero dipendenze). |
| Raccomandazione | Opzione B a breve, Opzione C se si vuole distribuire a utenti non tecnici. |
| Rimanda | Firma con Apple Developer Certificate — serve per distribuire senza warning 'app non verificata'. Costa 99$/anno. |

| T6 Sistema di update in-app [ALTO] Effort: 1 giorno |  |
| --- | --- |
| Problema | Ogni fix o feature richiede di mandare un nuovo .dmg manualmente a ogni utente. |
| Soluzione | Tauri ha un plugin updater nativo (tauri-plugin-updater). Configurare un endpoint JSON con la versione corrente e URL del .dmg. |
| Implementazione | Creare endpoint statico su GitHub Releases (gratuito). All'avvio: check versione in background. Se disponibile update: notifica discreta + install automatico al riavvio. |
| Rischio | L'update richiede che il .app sia firmato con certificato Apple per passare il Gatekeeper. Senza firma, l'update funziona ma l'utente vede warning. |
| Dipendenza | Task 5 — deve esistere un sistema di distribuzione prima di fare auto-update. |

| T7 Multi-password / token per utente [MEDIO] Effort: 3h |  |
| --- | --- |
| Problema | Password singola 'culo' condivisa con tutti. Nessun modo di revocare accesso a un singolo utente. Zero tracciamento di chi usa cosa. |
| Soluzione A | Token per utente: ogni amico ha un token univoco. Backend valida il token e traccia l'uso per token. |
| Soluzione B | Lista di password in config file ~/.drops/users.json. Semplice, modificabile senza rebuild. |
| Soluzione C | Magic link via email (overkill per ora, ma il pattern corretto a scala). |
| Raccomandazione | Soluzione B a breve termine. Soluzione A quando gli utenti superano 10. |
| Cosa NON fare | Implementare un sistema di auth completo con database — non è un SaaS, è un tool personale. |

# 4. Fase 3 — Crescita e Opzioni Strategiche (60–90 giorni)

Obiettivo: valutare se e come evolvere il prodotto oltre l'uso personale.

| T8 Supporto playlist YouTube [MEDIO] Effort: 4h |  |
| --- | --- |
| Valore | La feature più richiesta da chi usa downloader. Una playlist = 20 download con un click. |
| Implementazione | yt-dlp supporta già playlist nativamente con --no-playlist disattivato. Aggiungere al frontend: UI di selezione (tutta la playlist, range, singoli brani). Backend: job queue con limite di 5 download simultanei per playlist. |
| Rischio | Download massivi aumentano il rischio di ban IP di YouTube. Aggiungere rate limiting e delay tra download. |
| Rimanda | UI di gestione coda con progress per ogni traccia — feature importante ma separata. |

| T9 Opzione cloud — VPS con PO Token provider [BASSO] Effort: 2 giorni |  |
| --- | --- |
| Contesto | YouTube blocca i download dai server cloud (IP datacenter) con il sistema PO Token dal 2024. In locale funziona perché usi i cookie del tuo browser. |
| Soluzione | bgutil-ytdlp-pot-provider: plugin per yt-dlp che genera PO Token validi su server. Funziona su VPS Hetzner o DigitalOcean (~5-10€/mese). |
| Quando farlo | Solo se vuoi condividere il tool con amici senza che debbano installare nulla sul loro Mac. Non farlo prima di aver stabilizzato la versione locale. |
| Rischio legale | Un'istanza cloud pubblica aumenta significativamente il rischio DMCA rispetto a uso locale privato. |
| Alternativa | ngrok sul tuo Mac locale — zero costi, stessa UX per gli utenti, ma richiede il tuo Mac acceso. |

| T10 Monetizzazione — valutazione opzioni [BASSO] Effort: — |  |
| --- | --- |
| Contesto | Il prodotto ha valore reale. La domanda è: vale la pena rischiare il legal overhead di monetizzarlo? |
| Opzione A | Donazioni volontarie (Ko-fi, GitHub Sponsors) — zero rischio legale, revenue minima. |
| Opzione B | Tool di produttività audio legale (es. batch converter, normalizer, metadata editor) con Drops come feature nascosta — separazione del rischio legale. |
| Opzione C | White-label per creator/label indipendenti che vogliono uno strumento interno — B2B, contratti, NDA. |
| Cosa NON fare | App Store — Apple vieta esplicitamente i downloader di YouTube. Pubblicità — attira attenzione legale inutile. Freemium con paywall — aumenta il profilo di rischio senza giustificazione. |
| Raccomandazione | Non monetizzare finché il prodotto non è stabile e finché non hai valutato il rischio legale con qualcuno competente. |

# 5. Rischi Legali e di Mercato

Rischi da considerare ORA YouTube ToS §5.1.K: vieta esplicitamente il download di contenuti senza autorizzazione. DMCA Safe Harbor: usi privati non commerciali hanno protezione parziale ma non totale. Cookie condivisi: usare i tuoi cookie su un server condiviso crea responsabilità per contenuti scaricati da altri. yt-dlp è legale in molte giurisdizioni (EU: eccezione copia privata) — ma non universalmente. Distribuzione pubblica del tool cambia completamente il profilo di rischio rispetto a uso privato.

Cosa NON fare per ridurre il rischio Non pubblicare il codice su GitHub pubblico con funzionalità ovvie di download YouTube. Non mettere 'YouTube' o 'download' nel nome del prodotto distribuito. Non loggare URL delle canzoni scaricate su server condivisi — crea un audit trail. Non monetizzare prima di aver separato il tool di download dal resto del prodotto.

# 6. Cosa Fare Domani Mattina

| # | Task | Priorità | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Rimuovere path hardcoded in main.rs | CRITICO | 2h |
| T2 | Gestione porta 8000 con fallback | ALTO | 1h |
| T3 | Logging persistente su file | ALTO | 2h |
| T4 | Auto-update yt-dlp all'avvio | CRITICO | 3h |
| T5 | Installer .dmg con setup automatico | ALTO | 1 giorno |
| T6 | Auto-update in-app (tauri-plugin-updater) | ALTO | 1 giorno |
| T7 | Multi-token per utente | MEDIO | 3h |
| T8 | Supporto playlist YouTube | MEDIO | 4h |
| T9 | Opzione VPS con PO Token provider | BASSO | 2 giorni |
| T10 | Valutazione monetizzazione | BASSO | — |